м. Київ								             «08» листопада 2022 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – «Запит»)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Замовник») оголошує конкурс на місцеву закупівлю «Ремонт приміщень для облаштування промислового цеху під швейне ательє за адресою: м. Київ, вул. Львівська 55».

Опис позиції до закупівлі

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт приміщень для облаштування промислового цеху під швейне ательє | 1 | Подробиці у Додатку 1 та Додатку 2 до Запиту |

Кваліфікаційні вимоги до Учасника

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше 3-х років. Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам. | - Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності на дату подання Пропозиції; - Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування. |
|  | Додаткова інформація від компанії |
| Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Наявність працівників відповідної кваліфікації. | - Довідка у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - Довідка у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації; - Документи, що підтверджують працевлаштування працівників, зазначених в довідці; - Структура підприємства. |
| Наявність документально підтвердженого досвіду | - Довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів (не менше двох), що повинна містити інформацію про найменування замовника, суму договору за останні три роки; - Копії договорів, на виконання вищезазначених робіт; - Позитивний лист-відгук. |
| Наявність фінансової спроможності | - Довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі; - Скан-копії фінансової звітності за останні три роки та 2022 рік: - баланс підприємства; - звіт про фінансові результати; - декларація (для фізичних осіб). - Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі. |
| Інші документи | - Документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів (виписка з протоколу засновників або витяг зі Статуту, наказ про призначення, довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів та копії паспорту(ів) уповноваженої(их) осіб на право підпису документів пропозиції, договору підряду та актів виконаних робіт); - Довідка з обслуговуючого банку про відкриття рахунку; - Документ, що підтверджує відсутність справи з банкрутства, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі; - Довідка, видана на посадову особу учасника, що підтверджує відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність незнятої чи непогашеної судимості дійсна на дату подання пропозиції; - Копії ліцензій та/або дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в комерційній пропозиції, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством; - Лист – згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI "Про захист персональних даних". - Лист-гарантія, що ціна, зазначена в пропозиції (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), є остаточною. |
| Інформація про субпідрядника | У разі якщо учасник має намір залучити інші суб’єкти господарювання як субпідрядників – учасник повинен надати інформацію по кожному субпідряднику відповідно до „Запиту”. |

Термін виконання робіт: 30 календарних днів з дня підписання договору (продовження на 2 тижні за погодженням із Замовником)

Інша інформація:

- Ініціювання додаткових оплачуваних робіт можливе лише за ініціативи Замовника.

- Одиничні розцінки робіт та матеріалів є «замороженими» до фактичного завершення виконання робіт. Фактичний обсяг виконаних робіт фіксується Замовником.

- Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

- Валютою місцевої пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

- Оплата здійснюється за системою 50% передплати протягом 5-ти банківських днів з дати підписання договору та 50% післяплати по факту підписання актів виконаних робіт.

- Перед підписанням договору скласти дефектний акт з фактичними об’ємами робіт, вартість яких не може перевищувати ціну, зазначена у пропозиції.

- Строк дії цінової пропозиції складає 30 календарних днів з дня отримання її Замовником.

Склад тендерної пропозиції:

- Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту.

- Технічне завдання у формі Додатку 2 до Запиту.

- Підсумкова відомість ресурсів у формі Додатку 3 до Запиту.

- Технічний паспорт на громадський будинок у формі Додатку 4 до Запиту.

- Просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakupivli@redcross.org.ua до 14:00 11.11.2022 року.

Цінові пропозиції приймаються на електронну пошту zakupivli@redcross.org.ua до 14:00 11.11.2022 року.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 30 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету							ЧІРКОВА А. О.

Київської ОО ТЧХУ

Додаток 1 до Запиту

Увага! Учасники повинні дотримуватись установленої форми

Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (назва Учасник), надаємо свою цінову пропозицію для участі у місцевій закупівлі «Ремонт приміщень для облаштування промислового цеху під швейне ательє за адресою: м. Київ, вул. Львівська 55». Вивчивши інформацію про необхідні технічні /, якісні та кількісні характеристики, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції на загальну вартість:

| № | Назва | Кількість, од. | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-будівельні роботи | 1 |  |  |
| 2 | Санітарно-технічні роботи | 1 |  |  |
| 3 | Зовнішні мережі каналізації | 1 |  |  |
| 4 | Ремонтно-будівельні роботи сходові марши | 1 |  |  |
| 5 | Електромонтажні роботи | 1 |  |  |

Умови оплати: (50% передплата)

Строк виконання робіт: (30 календарних днів)

Додаткова інформація:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо відповідність зазначеному в оголошенні опису.

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата

Додаток 2 до Запиту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Ремонт приміщень для влаштування промислового цеху під швейне ательє

за адресою: м. Київ, вул. Львівська 55

Проєкт «Соціальне швейне ательє»

Загальна площа приміщень складає 197,8 м.кв

| Ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
|  | Прийнятий коеф. 1,2 який ураховує вплив умов в числових параметрів Н15; Н16 обґрунтуванню згідно Додатка Б. Таблиця Б1 п.1 згідно РЕКНр вказівок що до застосування від 15.06.2021, що для урахування впливу умов Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |
|  | Відділ №1. Кімната №1 (велика 40,7м2) |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Прорізи (вікна) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам кількість: 2*2,48 | м2 | 4,96 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) зливів кількість: 1,6*2 | м | 3,2 |  |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 2*2,48 | м2 | 4,96 |  |  |
| 5 | Вікно 1400х1400 профіль Rehau Euro 70 (або аналог). Фурнитура Maco (або аналог). Склопакет 4i-14Ar-4-14Ar- 4i з енергосбереженням | м2 | 4,96 |  |  |
| 6 | Піна монтажна | балон | 1,66 |  |  |
| 7 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 12 |  |  |
| 8 | Монтажна пластина | шт | 23 |  |  |
| 9 | Саморіз 3,5х9,5 мм (клоп) | шт | 12 |  |  |
| 10 | Герметезуюча стрічка для монтажу вікон внутрішня 70 мм | м | 3,54 |  |  |
| 11 | Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,6*2 | м | 3,2 |  |  |
| 12 | Підвіконня (біле), ширина 400мм кількість: R2(3,2*1,02) | м | 3,26 |  |  |
| 13 | Піна монтажна | балон | 0,5 |  |  |
| 14 | Заглушки до підвіконня | шт | 4 |  |  |
| 15 | Установлення віконних зливів кількість: 1,6*2 | м | 3,2 |  |  |
| 16 | Відлив (нащільник), ширин. 250мм кількість: R2(3,2*1,037) | м | 3,32 |  |  |
| 17 | Герметик Стиз А | кг | 0,94 |  |  |
| 18 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї кількість: 4,65х2х0,3 | м2 | 2,79 |  |  |
| 19 | Стеродур кількість: 2,79х1,2 | м2 | 3,348 |  |  |
| 20 | Листи гіпсокартонні кількість: 2,79х1,2 | м2 | 3,348 |  |  |
| 21 | Клей кількість: 5х2,79 | кг | 13,95 |  |  |
| 22 | Покращене шпаклювання відкосів | м2 | 2,79 |  |  |
| 23 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 2,7х2,79 | кг | 7,533 |  |  |
| 24 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,4х2,79 | кг | 1,116 |  |  |
| 25 | Стрічка армуюча (серпянка) кількість: 2,79х1,2 | м | 3,348 |  |  |
| 26 | Перфокутик кількість: 2,79х2 | м | 5,58 |  |  |
| 27 | Поліпшене фарбування відкосів (2 рази) кількість: 2,79х2 | м2 | 5,58 |  |  |
| 28 | Фарба водоємульсійна кількість: 2,79х2х0,4 | кг | 2,232 |  |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |  |
| 29 | Знепилювання підвісних стель кількість: 40,7х0,8 | м2 | 32,56 |  |  |
| 30 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (часткова заміна 20%) кількість: 40,7х0,2 | м2 | 8,14 |  |  |
| 31 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (часткова заміна 20%) кількість: 40,7х0,2 | м2 | 8,14 |  |  |
| 32 | Кутик пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм кількість: R2(8,14*1,08) | м | 8,79 |  |  |
| 33 | Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм кількість: R2(8,14*1,9) | м | 15,47 |  |  |
| 34 | Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм кількість: R2(8,14*0,95) | м | 7,73 |  |  |
| 35 | Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм кількість: R2(8,14*0,95) | м | 7,73 |  |  |
| 36 | Дюбель з шурупом 6х40мм (1уп-100шт) кількість: R2(8,14*2,97) | шт | 24,18 |  |  |
| 37 | Подвес пружинный Бабочка INDUSTRY кількість: R0(8,14*0,80) | шт | 7 |  |  |
| 38 | Плита підвісного потолка Armstrong Retail Board 600x600x12 мм кількість: R2(8,14*1,05) | м2 | 8,55 |  |  |
| 39 | Підвіс шпиця О 250мм стержень закріпл. петля кількість: R0(8,14*2,08) | шт | 17 |  |  |
| 40 | Підвіс шпиця Г 250мм стержень крючок кількість: R0(8,14*2,08) | шт | 17 |  |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |  |
| 41 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 40,7 |  |  |
| 42 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 25,82 |  |  |
| 43 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 40,7 |  |  |
| 44 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 25,82 |  |  |
| 45 | Плінтус | м | 26,08 |  |  |
| 46 | Комплектуючі для плінтусів (кути, заглушки, з'єднувачі) | компл. | 20 |  |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |  |
| 47 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 74,72 |  |  |
| 48 | Очищення та підготовка поверхні | м2 | 74,72 |  |  |
| 49 | Грунтування стін | м2 | 74,72 |  |  |
| 50 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 74,72х0,2 | кг | 14,944 |  |  |
| 51 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 74,72 |  |  |
| 52 | Клей обойный Метилан Флизелин Премиум 250 гр | кг | 0,6 |  |  |
| 53 | Обои под покраску на флизелиновой основе LS CA-77 (1,06х10,05м) | м2 | 85,93 |  |  |
| 54 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 74,72 |  |  |
| 55 | Фарба водоємульсійна кількість: 74,72х0,11х2 | л | 16,4384 |  |  |
|  | Розділ №5. Двері |  |  |  |  |
| 56 | Ремонт широких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен (зачищення від фарби, аміна штапиків, шпаклювання, фарбування, встановлення замка) (робота+матеріали) | шт | 1 |  |  |
| 57 | Замок урізний з ручками | шт | 1 |  |  |
|  | Відділ №2. Кімната №2 (середня 21,7м2) |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Прорізи (вікна) |  |  |  |  |
| 58 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |  |
| 59 | Знімання засклених віконних рам кількість: 1*2,48 | м2 | 2,48 |  |  |
| 60 | (Демонтаж) зливів кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 61 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1*2,48 | м2 | 2,48 |  |  |
| 62 | Вікно 1400х1400 профіль Rehau Euro 70 (або аналог). Фурнитура Maco (або аналог). Склопакет 4i-14Ar-4-14Ar- 4i з енергосбереженням | м2 | 2,48 |  |  |
| 63 | Піна монтажна | балон | 0,83 |  |  |
| 64 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 6 |  |  |
| 65 | Монтажна пластина | шт | 12 |  |  |
| 66 | Саморіз 3,5х9,5 мм (клоп) | шт | 6 |  |  |
| 67 | Герметезуюча стрічка для монтажу вікон внутрішня 70 мм | м | 1,77 |  |  |
| 68 | Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 69 | Підвіконня (біле), ширина 400мм кількість: R2(1,6*1,02) | м | 1,63 |  |  |
| 70 | Піна монтажна | балон | 0,25 |  |  |
| 71 | Заглушки до підвіконня | шт | 2 |  |  |
| 72 | Установлення віконних зливів кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 73 | Відлив (нащільник), ширин. 250мм кількість: R2(1,6*1,037) | м | 1,66 |  |  |
| 74 | Герметик Стиз А | кг | 0,47 |  |  |
| 75 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї кількість: 4,65х1х0,3 | м2 | 1,395 |  |  |
| 76 | Стеродур кількість: 1,4х1,2 | м2 | 1,68 |  |  |
| 77 | Листи гіпсокартонні кількість: 1,4х1,2 | м2 | 1,68 |  |  |
| 78 | Клей кількість: 5х1,4 | кг | 7 |  |  |
| 79 | Покращене шпаклювання відкосів | м2 | 1,4 |  |  |
| 80 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 2,7х1,4 | кг | 3,78 |  |  |
| 81 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,4х1,4 | кг | 0,56 |  |  |
| 82 | Стрічка армуюча (серпянка) кількість: 1,4х1,2 | м | 1,68 |  |  |
| 83 | Перфокутик кількість: 1,4х2 | м | 2,8 |  |  |
| 84 | Поліпшене фарбування відкосів (2 рази) кількість: 1,4х2 | м2 | 2,8 |  |  |
| 85 | Фарба водоємульсійна кількість: 1,4х2х0,4 | кг | 1,12 |  |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |  |
| 86 | Знепилювання підвісних стель кількість: 21,7х0,8 | м2 | 17,36 |  |  |
| 87 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (часткова заміна 20%) кількість: 21,7х0,2 | м2 | 4,34 |  |  |
| 88 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (часткова заміна 20%) кількість: 21,7х0,2 | м2 | 4,34 |  |  |
| 89 | Кутик пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм кількість: R2(4,34*1,08) | м | 4,69 |  |  |
| 90 | Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм кількість: R2(4,34*1,9) | м | 8,25 |  |  |
| 91 | Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм кількість: R2(4,34*0,95) | м | 4,12 |  |  |
| 92 | Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм кількість: R2(4,34*0,95) | м | 4,12 |  |  |
| 93 | Дюбель з шурупом 6х40мм (1уп-100шт) кількість: R2(4,34*2,97) | шт | 12,89 |  |  |
| 94 | Подвес пружинный Бабочка INDUSTRY кількість: R0(4,34*0,80) | шт | 3 |  |  |
| 95 | Плита підвісного потолка Armstrong Retail Board 600x600x12 мм кількість: R2(4,34*1,05) | м2 | 4,56 |  |  |
| 96 | Підвіс шпиця О 250мм стержень закріпл. петля кількість: R0(4,34*2,08) | шт | 9 |  |  |
| 97 | Підвіс шпиця Г 250мм стержень крючок кількість: R0(4,34*2,08) | шт | 9 |  |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |  |
| 98 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 21,7 |  |  |
| 99 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 20,86 |  |  |
| 100 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 21,7 |  |  |
| 101 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 20,86 |  |  |
| 102 | Плінтус | м | 21,05 |  |  |
| 103 | Комплектуючі для плінтусів (кути, заглушки, з'єднувачі) | компл. | 11 |  |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |  |
| 104 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (стіни вище панелей) | м2 | 32,98 |  |  |
| 105 | Очищення та підготовка поверхні (панелі) | м2 | 31,29 |  |  |
| 106 | Грунтування стін | м2 | 32,98 |  |  |
| 107 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 32,98х0,2 | кг | 6,596 |  |  |
| 108 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 32,98 |  |  |
| 109 | Клей обойный Метилан Флизелин Премиум 250 гр | кг | 0,27 |  |  |
| 110 | Обои под покраску на флизелиновой основе LS CA-77 (1,06х10,05м) | м2 | 37,93 |  |  |
| 111 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 32,98 |  |  |
| 112 | Фарба водоємульсійна кількість: 32,98х0,11х2 | л | 7,2556 |  |  |
| 113 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 31,29 |  |  |
| 114 | Самоклеющаяся пленка коричневое дерево 0,45х10м (или аналог) | м2 | 33,48 |  |  |
|  | Розділ №5. Двері |  |  |  |  |
| 115 | Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |  |  |
| 116 | Замок урізний з ручками | шт | 1 |  |  |
|  | Відділ №3. Кімната №3 подвійна (14,6+8,8м2) |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Прорізи (вікна) |  |  |  |  |
| 117 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |  |
| 118 | Знімання засклених віконних рам кількість: 1*2,48 | м2 | 2,48 |  |  |
| 119 | (Демонтаж) зливів кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 120 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1*2,48 | м2 | 2,48 |  |  |
| 121 | Вікно 1400х1400 профіль Rehau Euro 70 (або аналог). Фурнитура Maco (або аналог). Склопакет 4i-14Ar-4-14Ar- 4i з енергосбереженням | м2 | 2,48 |  |  |
| 122 | Піна монтажна | балон | 0,83 |  |  |
| 123 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 6 |  |  |
| 124 | Монтажна пластина | шт | 12 |  |  |
| 125 | Саморіз 3,5х9,5 мм (клоп) | шт | 6 |  |  |
| 126 | Герметезуюча стрічка для монтажу вікон внутрішня 70 мм | м | 1,77 |  |  |
| 127 | Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 128 | Підвіконня (біле), ширина 400мм кількість: R2(1,6*1,02) | м | 1,63 |  |  |
| 129 | Піна монтажна | балон | 0,25 |  |  |
| 130 | Заглушки до підвіконня | шт | 2 |  |  |
| 131 | Установлення віконних зливів кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 132 | Відлив (нащільник), ширин. 250мм кількість: R2(1,6*1,037) | м | 1,66 |  |  |
| 133 | Герметик Стиз А | кг | 0,47 |  |  |
| 134 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї кількість: 4,65х1х0,3 | м2 | 1,395 |  |  |
| 135 | Стеродур кількість: 1,4х1,2 | м2 | 1,68 |  |  |
| 136 | Листи гіпсокартонні кількість: 1,4х1,2 | м2 | 1,68 |  |  |
| 137 | Клей кількість: 5х1,4 | кг | 7 |  |  |
| 138 | Покращене шпаклювання відкосів | м2 | 1,4 |  |  |
| 139 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 2,7х1,4 | кг | 3,78 |  |  |
| 140 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,4х1,4 | кг | 0,56 |  |  |
| 141 | Стрічка армуюча (серпянка) кількість: 1,4х1,2 | м | 1,68 |  |  |
| 142 | Перфокутик кількість: 1,4х2 | м | 2,8 |  |  |
| 143 | Поліпшене фарбування відкосів (2 рази) кількість: 1,4х2 | м2 | 2,8 |  |  |
| 144 | Фарба водоємульсійна кількість: 1,4х2х0,4 | кг | 1,12 |  |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |  |
| 145 | Знепилювання підвісних стель кількість: (14,6+8,8)х0,8 | м2 | 18,72 |  |  |
| 146 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (часткова заміна 20%) кількість: (14,6+8,8)х0,2 | м2 | 4,68 |  |  |
| 147 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (часткова заміна 20%) кількість: (14,6+8,8)х0,2 | м2 | 4,68 |  |  |
| 148 | Кутик пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм кількість: R2(4,86*1,08) | м | 5,25 |  |  |
| 149 | Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм кількість: R2(4,86*1,9) | м | 9,23 |  |  |
| 150 | Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм кількість: R2(4,86*0,95) | м | 4,62 |  |  |
| 151 | Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм кількість: R2(4,86*0,95) | м | 4,62 |  |  |
| 152 | Дюбель з шурупом 6х40мм (1уп-100шт) кількість: R2(4,86*2,97) | шт | 14,43 |  |  |
| 153 | Подвес пружинный Бабочка INDUSTRY кількість: R0(4,86*0,80) | шт | 4 |  |  |
| 154 | Плита підвісного потолка Armstrong Retail Board 600x600x12 мм кількість: R2(4,86*1,05) | м2 | 5,1 |  |  |
| 155 | Підвіс шпиця О 250мм стержень закріпл. петля кількість: R0(4,86*2,08) | шт | 10 |  |  |
| 156 | Підвіс шпиця Г 250мм стержень крючок кількість: R0(4,86*2,08) | шт | 10 |  |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |  |
| 157 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну кількість: 14,6+8,8 | м2 | 23,4 |  |  |
| 158 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 27,91 |  |  |
| 159 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 23,4 |  |  |
| 160 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 27,91 |  |  |
| 161 | Плінтус | м | 27,28 |  |  |
| 162 | Комплектуючі для плінтусів (кути, заглушки, з'єднувачі) | компл. | 18 |  |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |  |
| 163 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 35,27 |  |  |
| 164 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби (стіни вище панелей) | м2 | 25,72 |  |  |
| 165 | Очищення та миття (панелі + шкафи) | м2 | 21,78 |  |  |
| 166 | Грунтування стін кількість: 25,72+35,27 | м2 | 60,99 |  |  |
| 167 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 60,99х0,2 | кг | 12,198 |  |  |
| 168 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними кількість: 35,27+25,72 | м2 | 60,99 |  |  |
| 169 | Клей обойный Метилан Флизелин Премиум 250 гр | кг | 0,5 |  |  |
| 170 | Обои под покраску на флизелиновой основе LS CA-77 (1,06х10,05м) | м2 | 70,14 |  |  |
| 171 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази кількість: 35,27+25,72 | м2 | 60,99 |  |  |
| 172 | Фарба водоємульсійна кількість: 60,99х0,11х2 | л | 13,4178 |  |  |
|  | Розділ №5. Двері |  |  |  |  |
| 173 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |  |  |
| 174 | Замок урізний з ручками | шт | 2 |  |  |
|  | Відділ №4. Санвузли |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Прорізи (вікна) |  |  |  |  |
| 175 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |  |
| 176 | Знімання засклених віконних рам кількість: 1*2,48 | м2 | 2,48 |  |  |
| 177 | (Демонтаж) зливів кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 178 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1*2,48 | м2 | 2,48 |  |  |
| 179 | Вікно 1400х1400 профіль Rehau Euro 70 (або аналог). Фурнитура Maco (або аналог). Склопакет 4i-14Ar-4-14Ar- 4i з енергосбереженням | м2 | 2,48 |  |  |
| 180 | Піна монтажна | балон | 0,83 |  |  |
| 181 | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 6 |  |  |
| 182 | Монтажна пластина | шт | 12 |  |  |
| 183 | Саморіз 3,5х9,5 мм (клоп) | шт | 6 |  |  |
| 184 | Герметезуюча стрічка для монтажу вікон внутрішня 70 мм | м | 1,77 |  |  |
| 185 | Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 186 | Підвіконня (біле), ширина 400мм кількість: R2(1,6*1,02) | м | 1,63 |  |  |
| 187 | Піна монтажна | балон | 0,25 |  |  |
| 188 | Заглушки до підвіконня | шт | 2 |  |  |
| 189 | Установлення віконних зливів кількість: 1,6*1 | м | 1,6 |  |  |
| 190 | Відлив (нащільник), ширин. 250мм кількість: R2(1,6*1,037) | м | 1,66 |  |  |
| 191 | Герметик Стиз А | кг | 0,47 |  |  |
| 192 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї кількість: 4,65х1х0,3 | м2 | 1,395 |  |  |
| 193 | Стеродур кількість: 1,4х1,2 | м2 | 1,68 |  |  |
| 194 | Листи гіпсокартонні кількість: 1,4х1,2 | м2 | 1,68 |  |  |
| 195 | Клей кількість: 5х1,4 | кг | 7 |  |  |
| 196 | Покращене шпаклювання відкосів | м2 | 1,4 |  |  |
| 197 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 2,7х1,4 | кг | 3,78 |  |  |
| 198 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,4х1,4 | кг | 0,56 |  |  |
| 199 | Стрічка армуюча (серпянка) кількість: 1,4х1,2 | м | 1,68 |  |  |
| 200 | Перфокутик кількість: 1,4х2 | м | 2,8 |  |  |
| 201 | Поліпшене фарбування відкосів (2 рази) кількість: 1,4х2 | м2 | 2,8 |  |  |
| 202 | Фарба водоємульсійна кількість: 1,4х2х0,4 | кг | 1,12 |  |  |
|  | Розділ №2. Санузел №1,№2 |  |  |  |  |
| 203 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 13,99+15,15 | м2 | 29,14 |  |  |
| 204 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 15,85+17,17 | м2 | 33,02 |  |  |
| 205 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 1,3+2,2+1,3+2,3 | м2 | 7,1 |  |  |
| 206 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 3,5+3,6 | м2 | 7,1 |  |  |
| 207 | Грунтування стін кількість: 13,99+15,85+15,15+17,17 | м2 | 62,16 |  |  |
| 208 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 62,16х0,2 | кг | 12,432 |  |  |
| 209 | Грунтування стель кількість: 3,5+3,6 | м2 | 7,1 |  |  |
| 210 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 7,1х0,2 | кг | 1,42 |  |  |
| 211 | Фінішне шпаклювання стін 2мм кількість: 15,85+17,17 | м2 | 33,02 |  |  |
| 212 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 33,02х2х1,1 | кг | 72,644 |  |  |
| 213 | Шпаклювання стель 1мм кількість: 3,5+3,6 | м2 | 7,1 |  |  |
| 214 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 7,1х0,9 | кг | 6,39 |  |  |
| 215 | Поліпшене фарбування стін кількість: 15,85+17,17 | м2 | 33,02 |  |  |
| 216 | Фарба водоємульсійна кількість: 33,02х0,4 | кг | 13,208 |  |  |
| 217 | Поліпшене фарбування стель кількість: 3,5+3,6 | м2 | 7,1 |  |  |
| 218 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 7,1х0,9 | кг | 6,39 |  |  |
| 219 | Фарба водоємульсійна кількість: 7,1х0,4 | кг | 2,84 |  |  |
| 220 | Влаштування гідроізоляції сухими сумішами в мокрих приміщеннях стіни та підлоги кількість: 13,99+3,5+15,15+3,6 | м2 | 36,24 |  |  |
| 221 | Гідроізоляційна суміш Siltek V-30 25 кг кількість: 36,24х2 | кг | 72,48 |  |  |
| 222 | Гідроізоляційна стрічка кількість: 36,24х1,01 | м | 36,6024 |  |  |
| 223 | Влаштування покриття з керамічної плитки на стінах кількість: 13,99+15,15 | м2 | 29,14 |  |  |
| 224 | Клей для плитки | кг | 189,41 |  |  |
| 225 | Плитка для облицювання кількість: 29,14х1,1 | м2 | 32,054 |  |  |
| 226 | Фуга для плитки | кг | 11,83 |  |  |
| 227 | Влаштування покриття з керамічної плитки на підлогах кількість: 3,5+3,6 | м2 | 7,1 |  |  |
| 228 | Клей для плитки | кг | 46,15 |  |  |
| 229 | Плитка для облицювання кількість: 7,1х1,1 | м2 | 7,81 |  |  |
| 230 | Фуга для плитки | кг | 2,88 |  |  |
|  | Розділ №3. Душова кімната (3м2+6,1м2) |  |  |  |  |
| 231 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 9,75+14,16 | м2 | 23,91 |  |  |
| 232 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 11,05+16,05 | м2 | 27,1 |  |  |
| 233 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 3+6,1 | м2 | 9,1 |  |  |
| 234 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 3+6,1 | м2 | 9,1 |  |  |
| 235 | Грунтування стін кількість: 9,75+11,05+14,16+16,05 | м2 | 51,01 |  |  |
| 236 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 51,01х0,2 | кг | 10,202 |  |  |
| 237 | Грунтування стель кількість: 3+6,1 | м2 | 9,1 |  |  |
| 238 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 9,1х0,2 | кг | 1,82 |  |  |
| 239 | Фінішне шпаклювання стін 2мм кількість: 11,05+16,05 | м2 | 27,1 |  |  |
| 240 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 27,1х2х1,1 | кг | 59,62 |  |  |
| 241 | Шпаклювання стель 1мм кількість: 3+6,1 | м2 | 9,1 |  |  |
| 242 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 9,1х0,9 | кг | 8,19 |  |  |
| 243 | Поліпшене фарбування стін кількість: 11,05+16,05 | м2 | 27,1 |  |  |
| 244 | Фарба водоємульсійна кількість: 27,1х0,4 | кг | 10,84 |  |  |
| 245 | Поліпшене фарбування стель кількість: 3+6,1 | м2 | 9,1 |  |  |
| 246 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 9,1х0,9 | кг | 8,19 |  |  |
| 247 | Фарба водоємульсійна кількість: 9,1х0,4 | кг | 3,64 |  |  |
| 248 | Влаштування гідроізоляції сухими сумішами в мокрих приміщеннях стіни та підлоги кількість: 9,75+14,16+3+6,1 | м2 | 33,01 |  |  |
| 249 | Гідроізоляційна суміш Siltek V-30 25 кг кількість: 33,01х2 | кг | 66,02 |  |  |
| 250 | Гідроізоляційна стрічка кількість: 33,01х1,01 | м | 33,3401 |  |  |
| 251 | Влаштування покриття з керамічної плитки на стінах кількість: 9,75+14,16 | м2 | 23,91 |  |  |
| 252 | Клей для плитки кількість: 23,91х5,9 | кг | 141,069 |  |  |
| 253 | Плитка для облицювання кількість: 23,91х1,1 | м2 | 26,301 |  |  |
| 254 | Фуга для плитки | кг | 9,71 |  |  |
| 255 | Влаштування покриття з керамічної плитки на підлогах кількість: 3+6,1 | м2 | 9,1 |  |  |
| 256 | Клей для плитки кількість: 9,1Х6,5 | кг | 59,15 |  |  |
| 257 | Плитка для облицювання кількість: 9,1х1,1 | м2 | 10,01 |  |  |
| 258 | Фуга для плитки | кг | 3,69 |  |  |
|  | Розділ №4. Двері до санвузлів |  |  |  |  |
| 259 | Установлення замків дверних урізних | шт | 6 |  |  |
| 260 | Замок урізний з ручками | шт | 6 |  |  |
| 261 | Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних | шт | 2 |  |  |
| 262 | Дверні полотна дерев'яні 700х2000 | шт | 2 |  |  |
|  | Відділ №5. Коридор (51,7м2) |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |  |
| 263 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 51,7 |  |  |
| 264 | Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування | м2 | 51,7 |  |  |
| 265 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2 | м | 5,28 |  |  |
| 266 | Піна монтажна | балон | 2 |  |  |
| 267 | Грунтування стель | м2 | 51,7 |  |  |
| 268 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 51,7х0,2 | кг | 10,34 |  |  |
| 269 | Шпаклювання стель 1мм | м2 | 51,7 |  |  |
| 270 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 51,7х0,9 | кг | 46,53 |  |  |
| 271 | Поліпшене фарбування стель | м2 | 51,7 |  |  |
| 272 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 51,7х0,9 | кг | 46,53 |  |  |
| 273 | Фарба водоємульсійна кількість: 51,7х0,4 | кг | 20,68 |  |  |
|  | Розділ №2. Стіни (78,49 м2 штукатурка+ 102,02 м2 покраска) |  |  |  |  |
| 274 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 102,02 |  |  |
| 275 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 78,49 |  |  |
| 276 | Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування | м2 | 78,49 |  |  |
| 277 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2 | м | 5,28 |  |  |
| 278 | Піна монтажна | балон | 2 |  |  |
| 279 | Грунтування стін | м2 | 180,57 |  |  |
| 280 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 180,57х0,2 | кг | 36,114 |  |  |
| 281 | Фінішне шпаклювання стін 2мм | м2 | 180,57 |  |  |
| 282 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 180,57х2х1,1 | кг | 397,254 |  |  |
| 283 | Поліпшене фарбування стін | м2 | 180,57 |  |  |
| 284 | Фарба водоємульсійна кількість: 180,57х0,4 | кг | 72,228 |  |  |
|  | Розділ №3. Підлога (51,7м2) |  |  |  |  |
| 285 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів при проведенні ремонту площею більш 20 м2 | м2 | 51,7 |  |  |
| 286 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2 | місць | 20 |  |  |
| 287 | Обмазування розчином плінтусів | м | 59,3 |  |  |
| 288 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог з плінтусами усередині будівлі | м2 | 51,7 |  |  |
|  | Розділ №4. Вікна |  |  |  |  |
| 289 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі білилом з розчищенням старої фарби понад 35% | м2 | 19,68 |  |  |
| 290 | Очищення поверхні скла від забруднень кількість: 19,68х0,8 | м2 | 15,744 |  |  |
| 291 | Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2 (20%) кількість: 19,68х0,2 | м2 | 3,936 |  |  |
| 292 | Заміна дерев'яних штапиків | м | 70 |  |  |
|  | Відділ №6. Інші роботи |  |  |  |  |
| 293 | Очищення приміщень від сміття ( з урахуванням сміття від демонтажу опалення та водопостачання) кількість: 7+2,1 | т | 9,1 |  |  |
| 294 | Навантаження сміття вручну | т | 9,1 |  |  |
| 295 | Перевезення сміття до 30 км (без навантаження) | т | 9,1 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата

| Санітарно-технічні роботи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн |
|  | Прийнятий коеф. 1,2 який ураховує вплив умов в числових параметрів Н15; Н16 обґрунтуванню згідно Додатка Б. Таблиця Б1 п.1 згідно РЕКНр вказівок що до застосування від 15.06.2021, що для урахування впливу умов Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |
| 1 | Спускання води із системи кількість: 200+192,9 | м | 392,9 |  |  |
| 2 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг кількість: 10+8 | шт | 18 |  |  |
| 3 | Демонтаж розширювальних і конденсаційних баків місткістю понад 0,4 до 0,9 м3 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Спускання води із системи | м | 140 |  |  |
| 5 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | м | 140 |  |  |
| 6 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 140 |  |  |
| 7 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 3 |  |  |
| 8 | Демонтаж змішувачів | шт | 3 |  |  |
| 9 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 3 |  |  |
| 10 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |  |
| 11 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 20 |  |  |
| 12 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 80 |  |  |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 140 |  |  |
| 14 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм кількість: 140*0,98 | м | 137,2 |  |  |
| 15 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х3/4" мм | шт | 40 |  |  |
| 16 | Муфта діам. 32 мм | шт | 35 |  |  |
| 17 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 90 |  |  |
| 18 | Хомут із шурупом діам. 32 мм кількість: r0(140/1,5) | шт | 93 |  |  |
| 19 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 140 |  |  |
| 20 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 140 |  |  |
| 21 | Заповнення системи водою з оглядом кількість: 140+140 | м | 280 |  |  |
| 22 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2 | м | 10 |  |  |
| 23 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2 [у залiзобетонних конструкцiях] | м | 10 |  |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 20 |  |  |
| 25 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм кількість: 10*2 | м | 20 |  |  |
| 26 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 34 |  |  |
| 27 | Хомут із шурупом діам. 50 мм кількість: 20/2 | шт | 10 |  |  |
| 28 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 2 |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 80 |  |  |
| 30 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 80 |  |  |
| 31 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 2 |  |  |
| 32 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 4 |  |  |
| 33 | Хомут із шурупом діам. 110 мм | шт | 30 |  |  |
| 34 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 18 |  |  |
| 35 | Кран американка ду-20мм Fado Modern | шт | 18 |  |  |
| 36 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 4 |  |  |
| 37 | Умивальник ARTECO 50 | шт | 4 |  |  |
| 38 | Тумба Декор економ Т1 під умивальник "Артесо" 50 | шт | 4 |  |  |
| 39 | Крiплення для умивальника Polmark | шт | 4 |  |  |
| 40 | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм | шт | 4 |  |  |
| 41 | Підводка гібка д/води 1/2"х1/2" вв 0,4 м Raftec кількість: 4*2 | шт | 8 |  |  |
| 42 | Установлення піддонів душових сталевих (душових кабін) | к-т | 1 |  |  |
| 43 | Піддон душу | шт | 1 |  |  |
| 44 | Установлення змішувачів кількість: 4+1 | шт | 5 |  |  |
| 45 | Змішувачі для умивальника | шт | 4 |  |  |
| 46 | Змішувачі для душа | шт | 1 |  |  |
| 47 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |  |
| 48 | Унiтаз PRESIDENT 011 3/6 з кр пол | шт | 2 |  |  |
| 49 | Підводка гібка д/води 1/2"х1/2" вв 0,3 м Raftec | шт | 2 |  |  |
| 50 | Прокладка амор д/устан біде/уніт на підл | шт | 3 |  |  |
| 51 | Гофра для унітазу армована 558мм WATERSTAL | шт | 2 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата

| Зовнішні мережі каналізації |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 60*0,4*0,7 | м3 | 16,8 |  |  |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 28,80-3,6-0,47 | м3 | 24,73 |  |  |
| 3 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи (улаштування пісчаної подушки для укладання труби каналізаціі та засипка труби шаром піску 15см з ущільненям водою) кількість: 60*0,4*0,15 | м3 | 3,6 |  |  |
| 4 | Пісок природний, рядовий кількість: 3,60*1,10 | м3 | 3,96 |  |  |
| 5 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм | отв. | 2 |  |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 60 |  |  |
| 7 | Труба ПВХ d110х3,2х2000 мм, каналізація зовнішня кількість: 60/2 | шт | 30 |  |  |
| 8 | Коліно ПВХ 110x45, каналізація зовнішня | шт | 20 |  |  |
| 9 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону кількість: 16*0,15*2,45 | т | 5,88 |  |  |
| 10 | Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип ВХ, марка 1 | т | 5,94 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата

| Ремонтно-будівельні роботи сходові марши |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
| 1 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 10,6 |  |  |
| 2 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 10,6 |  |  |
| 3 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,6 |  |  |
| 4 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 10,6 |  |  |
| 5 | Ремонт металевої частини поручнів кількість: 5*5 | м | 25 |  |  |
| 6 | Ремонт прямої частини дерев'яного поручня | м | 25 |  |  |
| 7 | Ремонт бетонних східців | шт | 33 |  |  |
| 8 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю кількість: 33*1 | м | 33 |  |  |
| 9 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2 кількість: (3,4+3,6)*2 | м2 | 14 |  |  |
| 10 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2 | місць | 20 |  |  |
| 11 | Обмазування розчином плінтусів | м | 26 |  |  |
| 12 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог з плінтусами усередині будівлі | м2 | 14 |  |  |
| 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: (13,5*10,8)-(3*2,48) | м2 | 138,36 |  |  |
| 14 | Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування | м2 | 138,36 |  |  |
| 15 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2 | м | 30 |  |  |
| 16 | Піна монтажна | балон | 5 |  |  |
| 17 | Грунтування стін | м2 | 138,36 |  |  |
| 18 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 138,36х0,2 | кг | 27,672 |  |  |
| 19 | Фінішне шпаклювання стін 2мм | м2 | 138,36 |  |  |
| 20 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 138,36х2х1,1 | кг | 304,392 |  |  |
| 21 | Поліпшене фарбування стін | м2 | 138,36 |  |  |
| 22 | Фарба водоємульсійна кількість: 138,36х0,4 | кг | 55,344 |  |  |
| 23 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 10,66*3 | м2 | 31,98 |  |  |
| 24 | Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування | м2 | 31,98 |  |  |
| 25 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2 | м | 10 |  |  |
| 26 | Піна монтажна | балон | 3 |  |  |
| 27 | Грунтування стель | м2 | 31,98 |  |  |
| 28 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 31,98х0,2 | кг | 6,396 |  |  |
| 29 | Шпаклювання стель 1мм | м2 | 31,98 |  |  |
| 30 | Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 31,98х0,9 | кг | 28,782 |  |  |
| 31 | Поліпшене фарбування стель | м2 | 31,98 |  |  |
| 32 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 31,98х0,9 | кг | 28,782 |  |  |
| 33 | Фарба водоємульсійна кількість: 31,98х0,4 | кг | 12,792 |  |  |
| 34 | Очищення приміщень від сміття ( з урахуванням сміття від демонтажу опалення та водопостачання) | т | 6 |  |  |
| 35 | Навантаження сміття вручну | т | 6 |  |  |
| 36 | Перевезення сміття до 30 км (без навантаження) | т | 6 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата

| Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
|  | Прийнятий коеф. 1,2 який ураховує вплив умов в числових параметрів Н15; Н16 обґрунтуванню згідно Додатка Б. Таблиця Б1 п.1 згідно РЕКНр вказівок що до застосування від 15.06.2021, що для урахування впливу умов Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 500 |  |  |
| 2 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 23 |  |  |
| 3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 10 |  |  |
| 4 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 5 |  |  |
| 5 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 5 |  |  |
| 6 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 5 |  |  |
|  | Розділ №2. Кабельні мережі |  |  |  |  |
| 7 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 80 |  |  |
| 8 | Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д50/39,6мм з/п сіра кількість: 80*1,02 | м | 81,6 |  |  |
| 9 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 1000 |  |  |
| 10 | Кабель силовий багатожильний ЗЗЦМ ПВС 3х1,5 кількість: 1000*1,02 | м | 1020 |  |  |
| 11 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 1000 |  |  |
| 12 | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5 кількість: 1000*1,03 | м | 1030 |  |  |
| 13 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 140 |  |  |
| 14 | Кабель ВВГнгд 5х6 ЗЗЦМ кількість: 140*1,02 | м | 142,8 |  |  |
| 15 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 200 |  |  |
| 16 | Труба гофрована для зовнішнього монтажу УФ-стійка з протяжкою 320 Н 5 см 20 м (8595568902498) кількість: 200*1,01 | м | 202 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 17 | Хомут 3.6х300мм нейлон (чорні) кількість: r0(200/1,5) | шт | 133 |  |  |
| 18 | Основа 14,6х22,5 для кріплення хомутів поліамід 6.6 чорна | шт | 133 |  |  |
| 19 | ДШМ потай п/п 6х40 (1уп-100шт) | шт | 133 |  |  |
| 20 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 140 |  |  |
| 21 | Труба гофрована Контакт 50мм з протяжкою ПВХ 25м кількість: 140*1,01 | м | 141,4 |  |  |
| 22 | Хомут 3.6х300мм нейлон (чорні) кількість: r0(140/1,5) | шт | 93 |  |  |
| 23 | Основа 14,6х22,5 для кріплення хомутів поліамід 6.6 чорна | шт | 93 |  |  |
| 24 | ДШМ потай п/п 6х40 (1уп-100шт) | шт | 93 |  |  |
|  | Розділ №3. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 25 |  |  |
| 26 | Світильник світлодіодний Videx Art 40W 5000K 220V VL- PA405W (18902) | шт | 25 |  |  |
| 27 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 60 |  |  |
| 28 | Розетка с заземлением Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок белый | шт | 60 |  |  |
| 29 | Коробка Schneider Electric з з'єднувачем поліамід imt351582 | шт | 60 |  |  |
| 30 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 25 |  |  |
| 31 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora без підсвічування 10 А 220В, IP20, білий | шт | 25 |  |  |
| 32 | Коробка Schneider Electric з з'єднувачем поліамід imt351582 | шт | 25 |  |  |
|  | Розділ №4. Розподільчі пристрої |  |  |  |  |
| 33 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |  |
| 34 | Щиток распределительный E.NEXT ШМР-А-12-З (e.mbox.stand.n.12.z) s0100020;ШМР-А-12-З | шт | 1 |  |  |
| 35 | Дюбель з шурупом 6х60мм (1уп-100шт) | шт | 4 |  |  |
| 36 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |  |
| 37 | Щит розподільний Schneider Electric MINI PRAGMA 3 ряд/36 мод. MIP22312S | шт | 1 |  |  |
| 38 | Дюбель з шурупом 6х60мм (1уп-100шт) | шт | 4 |  |  |
| 39 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |  |
| 40 | Реле напряжения ZUBR D63 63 А | шт | 1 |  |  |
| 41 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А кількість: 40+3 | шт | 43 |  |  |
| 42 | Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 10/1/С 1Р 10 А 4,5 кА 11202 | шт | 40 |  |  |
| 43 | Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 25/3/С 3Р 25 А 4,5 кА 11225 | шт | 3 |  |  |
| 44 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 45 | Автоматичний вимикач Schneider Electric ВА63 63/3/С 3Р 63 А 4,5 кА 11229 | шт | 1 |  |  |
|  | Розділ №5. Опалення |  |  |  |  |
| 46 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 13 |  |  |
| 47 | Електрорадіатор на 10 секцій | шт | 13 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата