м. Київ				              			    «28» жовтня 2022 р.

«17» жовтня 2022 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – «Запит»)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі - «Замовник») оголошує місцеву закупівлю: «Реконструкція лінії Л-4 ТП-15 для електропостачання житлових будинків, які постраждали в результаті обстрілу за адресою: смт. Бородянка, «Макарівський» масив Бучанського р-ну Київської обл.»

Місце поставки –  смт. Бородянка, “Макарівський” масив Бучанського р-ну Київської обл.

Київська ОО ТЧХУ залишає за собою право змінювати кількість замовлення на період дії договору.

Термін виконання: листопад-грудень 2022 рік.

Передбачено:

- Будівництво проектної ПЛ-0,4кВ проводом марки СІП-5 4х70 для 6 приватних житлових будинків;

- Джерело електропостачання ПС11-/35/10кВ “Екскаваторна” ЛЕП  10кВ.

*Проектна документація додається до даного Запиту.

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше 3-х років. Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам. | - Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності на дату подання Пропозиції; - Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування. |
|  | Додаткова інформація від компанії |
| Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Наявність працівників відповідної кваліфікації. | - Довідка у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - Довідка у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації; - Документи, що підтверджують працевлаштування працівників, зазначених в довідці; - Структура підприємства. |
| Наявність документально підтвердженого досвіду | - Довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів (не менше двох), що повинна містити інформацію про найменування замовника, суму договору за останні три роки; - Копії договорів, на виконання вищезазначених робіт; - Позитивний лист-відгук. |
| Наявність фінансової спроможності | - Довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі; - Скан-копії фінансової звітності за останні три роки та 2022 рік: - баланс підприємства; - звіт про фінансові результати; - декларація (для фізичних осіб). - Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі. |
| Інші документи | - Документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів (виписка з протоколу засновників або витяг зі Статуту, наказ про призначення, довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів та копії паспорту(ів) уповноваженої(их) осіб на право підпису документів пропозиції, договору підряду та актів виконаних робіт); - Довідка з обслуговуючого банку про відкриття рахунку; - Документ, що підтверджує відсутність справи з банкрутства, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі; - Довідка, видана на посадову особу учасника, що підтверджує відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність незнятої чи непогашеної судимості дійсна на дату подання пропозиції; - Копії ліцензій та/або дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в комерційній пропозиції, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством; - Лист – згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI "Про захист персональних даних". - Лист-гарантія, що ціна, зазначена в пропозиції (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), є остаточною. |
| Інформація про субпідрядника | У разі якщо учасник має намір залучити інші суб’єкти господарювання як субпідрядників – учасник повинен надати інформацію по кожному субпідряднику відповідно до „Запиту”. |

Інша інформація:

- Перед подачею комерційної пропозиції, обов’язковим для всіх учасників є візит на об’єкт для виконання контрольних замірів та подачі цінової пропозиції.

- Ціна пропозиції повинна враховувати: вартість виконання всього обсягу робіт згідно Проектної документації, витрати на завантажувальні та розвантажувальні роботи, доставку, підйомні механізми, встановлення риштувань, прибирання, відновлення благоустрою, порушеного в результаті виконання робіт та вивіз будівельного сміття з навантаженням, кошти на покриття проживання, відряджень, потенційні вимушені простої, пов’язані із несприятливими погодними умовами та інше. Виконання всього комплексу робіт – силами підприємства-постачальника послуг.

- Цінова пропозиція є твердою. У випадку наявності в технічному завданні робіт та матеріалів, що не були враховані в комерційній пропозиції, Підрядник зобов’язаний виконати їх за свій рахунок, не збільшуючи кошторисну вартість.

- Ініціювання додаткових оплачуваних робіт можливе лише за ініціативи Замовника.

- Одиничні розцінки робіт та матеріалів є «замороженими» до фактичного завершення виконання робіт. Фактичний обсяг виконаних робіт фіксується Замовником.

- Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

- Валютою місцевої пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

- Оплата здійснюється за системою 50% передплати протягом 5-ти банківських днів з дати підписання договору та 50% післяплати по факту підписання актів виконаних робіт.

- Перед підписанням договору скласти дефектний акт з фактичними об’ємами робіт, вартість яких не може перевищувати ціну, зазначена у пропозиції.

- Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція надається Замовнику у формі Додатку 1 до «Запиту» на фірмовому бланку підприємства - постачальника послуг, завірена підписом та печаткою (за наявності).

- Графік виконання робіт, завірений підписом та, за наявності, печаткою (Додаток 2 до «Запиту»).

- Проект договору (Додаток 3 до «Запиту»).

- Інші документи відповідно «Запиту»

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: se.moroz@redcross.org.ua та zakupivli@redcross.org.ua  до 18:00 «02» листопада 2022 року 18:00  «21» жовтня 2022 року.

Огляд об’єктів відбудеться «01» листопада 2022 року «20» жовтня 2022 року за адресою: смт. Бородянка, вул. Бучанська, масив «Макарівський», Київська обл.

Цінові пропозиції приймаються на електронну пошту zakupivli@redcross.org.ua, в темі листа указати “Будівництво ПЛ-0,4 кВ”.

Цінову пропозицію надіслати  до 18:00 «02» листопада 2022 року 15:00 «24» жовтня 2022 року.

Строк дії цінової пропозиції складає 30 календарних днів з дня отримання їх Замовником.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті.

З відібраних цінових пропозицій обирається пропозиція за наступними критеріями:

Ціна – 60%

Досвід компанії – 20%

Терміни виконання робіт – 20%

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій.

Укладання договору (Додаток 3. Договір підряду): Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 3 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Предмет договору про надання послуг не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору оформлюються в такій самій формі, що й договору, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету						ЧІРКОВА А. О.

Київської ОО ТЧХУ

| Додаток 1 до Запиту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма Довідки |  |  |  |  |  |
| Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми |  |  |  |  |  |
| Назва підприємства: |  |  |  |  |  |
| Адреса, телефон: |  |  |  |  |  |
| Реквізити: |  |  |  |  |  |
| ПІБ представника підприємства: |  |  |  |  |  |
| КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ |  |  |  |  |  |
| Будівництво проектної ПЛ-0,4кВ в смт. Бородяка, вул. Бучанська, Київської обл. |  |  |  |  |  |
| Вид договірної ціни: тверда |  |  |  |  |  |
| Складена в поточних цінах станом на вересень 2022 року |  |  |  |  |  |
| Місце виконання робіт | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
| Смт. Бородянка, вул. Бучанська 9 | (Заповнити відповідно до наданої проєктної документації) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) |
| Смт. Бородянка, вул. Бучанська 9-А | (Заповнити відповідно до наданої проєктної документації) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) |
| Смт. Бородянка, вул. Бучанська 12 | (Заповнити відповідно до наданої проєктної документації) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) |
| Смт. Бородянка, вул. Бучанська 13 | (Заповнити відповідно до наданої проєктної документації) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) |
| Смт. Бородянка, вул. Бучанська 16 | (Заповнити відповідно до наданої проєктної документації) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) |
| Смт. Бородянка, кад. № 3221055 100:04:007:0160 | (Заповнити відповідно до наданої проєктної документації) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) | (заповнити) |
| Всього: |  |  |  | (заповнити) | (заповнити) |

Керівник організації/ФОП: _________________________ ( ____________________)				МП				підпис

Додаток 3 до Запиту

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_________

| м. Київ | «__» __________ 2022 р. |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________, надалі – «Замовник», в особі _______________________________________, що діє на підставі ____________________________, з однієї  сторони, та

________________________________________________________________, надалі  -«Підрядник» , в особі ____________________________________________________________, що діє на підставі ______________________, з другої сторони, а також

Київська обласна організація Товариства Червоного хреста України, надалі – «Платник»,  в особі Голови Прокопенка Ігоря Олеговича, що діє на підставі Положення,

надалі іменовані разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір підряду (надалі – «Договір») про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- Відповідно до умов Договору, Підрядник приймає на себе зобов'язання якісно та в строк виконати згідно з Додатками до Договору (далі – «Додатки»), повний обсяг робіт, пов'язаних із реконструкцією лінії Л-4 ТП-15 на Об'єкті Замовника (надалі – «Роботи»), Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконані Роботи, а Платник в свою чергу, зобов’язується оплатити їх на умовах викладених у Договорі.

- Об’єкт Замовника вказується у відповідному Додатку та розташований за адресою: _______________________________________________________________________________________ .

- Перелік Робіт, матеріалів та обладнання, які будуть використовуватися при проведенні Робіт, а також вартість матеріалів та Робіт зазначаються в Додатках до Договору.

- Для виконання Робіт по Договору Підрядник використовує власні матеріали, засоби, устаткування, які повинні відповідати стандартам, нормам та правилам, що ставляться до них  чинним законодавством України.

- Підрядник виконує Роботи, передбачені відповідним Додатком, протягом строку, вказаного у такому Додатку.

- Підрядник гарантує наявність у нього необхідних дозволів та ліцензій для виконання Робіт, передбачених Договором. Підрядник на вимогу Замовника та/або Платника надає останньому копії вказаних вище дозволів та ліцензій, засвідчені печаткою Підрядника та підписом його уповноваженої особи.

- Сторони погодили вимоги до якості Робіт. Роботи повинні бути виконані у відповідності з умовами Договору та Додатків, у відповідності з вимогами державних будівельних норм, стандартами та нормами, які передбачені чинним законодавством для таких Робіт.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.	Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику можливість доступу на Об’єкт для виконання Робіт по Договору.

- прийняти належним чином виконані Підрядником Роботи, підписавши Акт прийому-передачі виконаних Робіт.

2.2.  Платник зобов’язаний:

2.2.1. оплатити Роботи Підрядника на умовах, зазначених у Договорі.

2.3.  	Замовник/Платник має право:

2.3.1. 	в будь-який час перевіряти хід і якість виконання Робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника.

якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання Робіт або виконує її настільки повільно, що закінчення виконання Робіт у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від виконання таких Робіт, достроково розірвати Договір, а Платник вимагати від Підрядника відшкодування збитків, повернення невикористаної передоплати (у випадку її внесення) та матеріалів, придбаних і невикористаних Підрядником для виконання цих Робіт.  Матеріали Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику за актом приймання-передачі матеріалів.

2.3.3.якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що Роботи не будуть виконані належним чином, Замовник/Платник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від виконання Робіт, достроково розірвати Договір, вимагати від Підрядника відшкодування збитків, повернення невикористаної передоплати та матеріалів, придбаних і невикористаних Підрядником для виконання цих Робіт. Матеріали Підрядник зобов’язаний повернути за актом приймання-передачі матеріалів.

якщо Підрядник відступив від умов Договору, що погіршило Роботу та/або результат Робіт, або допустив інші недоліки в Роботі, Замовник/Платник має право вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк. Якщо Підрядник не виправив недоліки у встановлений Замовником розумний строк або відмовився від виправлення недоліків, Замовник має право виправити ці недоліки за свій рахунок та вимагати від Підрядника відшкодувати витрати на виправлення цих недоліків чи вимагати відповідного зменшення плати за Роботу.

за наявності у Роботі та/або у результаті Робіт істотних відступів від умов Договору або інших істотних недоліків, Замовник має право відмовитися від виконання таких Робіт, достроково розірвати Договір, а Платник вимагати від Підрядника відшкодування збитків, повернення невикористаної передоплати та матеріалів, придбаних і невикористаних Підрядником для виконання цих Робіт. Матеріали Підрядник зобов’язаний повернути за актом приймання-передачі матеріалів.

у будь-який час до закінчення Робіт відмовитися від виконання таких Робіт за відповідним Додатком та достроково розірвати Договір. При цьому Платник зобов’язується сплатити Підряднику вартість фактично виконаних Робіт, що підтверджується підписаним Сторонами Актом прийому-передачі виконаних робіт, а Підрядник зобов’язується повернути невикористану передоплату (у разі її внесення) та матеріали, придбані і невикористані Підрядником для виконання Робіт. Матеріали Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику за актом приймання-передачі матеріалів.

  - Підрядник зобов'язаний:

    - своєчасно приступити та виконати Роботи якісно та в строк, передбачений в Договорі та Додатках до нього.

    - виконати Роботи із свого матеріалу, своїми засобами та устаткуванням,  при цьому забезпечити якість матеріалу, засобів та устаткування відповідно до умов Договору.

    - залучати, тільки за письмовою згодою Замовника, до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників),  залишаючись при цьому відповідальним в повному обсязі перед Замовником за їхні дії/бездіяльність.

    - забезпечити на Об’єкті при виконанні Робіт дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, електричної безпеки, санітарного порядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, додержання трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку персоналом Підрядника та субпідрядника ( у випадку залучення).

    - гарантувати якість виконаних Робіт та матеріалів відповідно до розділу 5 Договору.

    - не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала доступна йому у зв’язку із виконанням Договору.

    - у випадках, передбачених в пунктах 2.3.2. - 2.3.6. Договору, відшкодувати збитки/витрати, повернути невикористану передоплату, повернути матеріали, придбані і невикористані Підрядником,  в триденний строк з моменту отримання вимоги (претензії) Замовника.

    - виконувати отримані в ході виконання Робіт вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам Договору.

    - не пізніше наступного календарного дня за днем виявлення попередити Замовника і, до одержання від нього вказівок, призупинити Роботу на цій ділянці при виявленні незалежних від Підрядника обставин, що загрожують виконанню Робіт або створюють неможливість їх завершення в передбачений строк.

    - під час проведення Робіт дотримуватись чистоти, в кінці робочої зміни прибирати сміття та інструмент;

    - перед початком Робіт проводити захист плівкою/картоном підлогового покриття, меблів (за наявності в приміщені).

  - Підрядник має право на:

    - одержання від Замовника необхідної інформації для виконання Робіт по Договору.

    - своєчасну оплату Платником належно виконаних Робіт.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ РОБІТ

  - Приймання виконаних Робіт проводиться Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання ним від Підрядника складеного ним Акту приймання-передачі виконаних Робіт (надалі – «Акт»), передбачених відповідним Додатком до Договору. В разі відсутності зауважень до строків виконання та якості Робіт з боку Замовника, останній підписує Акт та передає один екземпляр Підряднику.

  - При наявності у Замовника зауважень до Робіт, виконаних Підрядником, Замовник направляє Підряднику свої зауваження до виконаних Робіт у письмовій формі, і відповідно до цього, Підрядник зобов’язується за власний рахунок усунути виявлені недоліки протягом встановленого Замовником розумного строку. Після виправлення Підрядником вказаних недоліків Сторони підписують Акт.

  - Якщо Підрядник не виправив недоліки у встановлений Замовником розумний строк або відмовився від виправлення недоліків, Замовник має право на власний вибір:

- виправити ці недоліки за свій рахунок та вимагати від Підрядника відшкодувати Замовнику витрати на виправлення цих недоліків протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання від Замовника такої вимоги та документів, що підтверджують факт здійснення Замовником даних витрат;

- вимагати відповідного зменшення плати за Роботу.

  - У разі виникнення між Замовником і Підрядником спору щодо недоліків виконаної Роботи або їх причин, на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень умов Договору або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін, - обидві Сторони порівну.

  - Сторони погодили, що виконання Підрядником будь-яких інших робіт, не передбачених Договором та/або Додатком до Договору, здійснюється виключно за наявності погодження умов виконання таких робіт і їх вартість шляхом підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору.

4.  ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ОПЛАТИ

  - Ціна Договору становить сумарну вартість всіх Робіт, матеріалів в обсягах, що вказуються у відповідних Додатках до Договору протягом строку дії Договору.

  - Оплата вартості Робіт та матеріалів за кожним відповідним Додатком здійснюється Замовником шляхом перерахування грошової суми на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі, і відбувається в порядку, погодженому Сторонами в такому Додатку.

4.3.  	Приблизна вартість Робіт погоджується Сторонами у відповідних Додатках (Кошторисах) і зміні в односторонньому порядку не підлягає. Фактична вартість Робіт погоджується Сторонами у Акті приймання-передачі виконаних робіт.

  - У випадку, якщо в ході виконання Робіт виникне необхідність проведення додаткових робіт, що   може привести до збільшення вартості Робіт, Підрядник зобов’язаний попередньо узгодити виконання таких Робіт із Замовником. У випадку прийняття Замовником рішення про проведення додаткових робіт, Сторони підписують Додаткову угоду до Договору.

  - Якщо Підрядник виконає додаткові роботи без погодження із Замовником, Підрядник втрачає право вимагати від Замовника/Платника оплати виконаних ним додаткових робіт та відшкодування понесених у зв’язку з цим збитків.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

  - Підрядник надає гарантію на Роботи та матеріали впродовж дванадцяти місяців з дати підписання Сторонами Акту. При цьому строк гарантії на матеріали не може перевищувати гарантійний строк вказаний виробником таких матеріалів.

  - Якщо в період гарантійного строку виявляться недоліки в Роботах та/або в матеріалах, з яких виконані Роботи, Підрядник зобов’язується здійснити роботи по усуненню виявлених недоліків впродовж 5 (п’яти) робочих днів, з дня отримання письмового повідомлення від Замовника. Усунення недоліків, передбачених цим пунктом, здійснюється Підрядником за свій рахунок.

  - Виявлені недоліки Сторони фіксують в Акті виявлених недоліків не пізніше наступного робочого дня після отримання Підрядником повідомлення від Замовника.

  - Якщо Підрядник  протягом строку, зазначеного в п. 5.2., не усуне недоліки, то Замовник має право усунути недоліки силами третьої особи, а Підрядник зобов’язується, на вимогу Замовника/Платника, відшкодувати Замовнику витрати з усунення недоліків третьою особою протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання Підрядником відповідної вимоги (претензії) Замовника.

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  - При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань за Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

  - Підрядник гарантує, що матеріали або обладнання (устаткування), що використовуються для виконання Робіт, жодним чином не обтяжені правами третіх осіб. Якщо Замовник/Платник понесе збитки внаслідок порушення Підрядником даної гарантії, Підрядник, на вимогу Замовника/Платника, зобов’язується відшкодувати Замовнику документально підтверджені збитки.

  - У випадку порушення Замовником зобов’язань щодо оплати Робіт, Замовник зобов’язаний, на вимогу Підрядника, сплатити Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення. При цьому Замовник не несе відповідальності за порушення строків здійснення передплати за відповідним Додатком.

  - У випадку невиконання Підрядником Робіт у встановлений відповідним Додатком строк, Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Робіт за відповідним Додатком, за кожен день прострочення.

  - У випадку неякісного виконання Робіт, Підрядник сплачує штраф у розмірі 25% від загальної вартості Робіт, вказаної у відповідному Додатку до Договору.

  - У разі пошкодження майна Замовника з вини персоналу Підрядника та/або персоналу субпідрядників, Підрядник зобов’язується відшкодувати вартість ремонту такого майна, а у випадку неможливості його відновлення – ринкову вартість такого майна.

  - Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

- Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором у випадках впливу на них обставин непереборної сили ( форс-мажор), що виникли незалежно від волі Сторін.

- До вказаних обставин належать: стихійні лиха, надзвичайні стани,  військові дії, збройні конфлікти, пожежа, вибухи, несанкціоноване відключення електроенергії, несанкціоновані, умисні чи необережні дії третіх осіб, що призвели до матеріальних збитків, неправомірні дії по відношенню до кожної зі Сторін податкових та/або правоохоронних органів, нормативні акти органів державної влади,  що призвели до неспроможності виконання зобов’язань за Договором, а також інші обставини надзвичайного характеру (надалі – “форс-мажор”), які Сторона, що перебуває під їх впливом, не могла ані передбачити на дату укладання Договору, ані запобігти їм розумними діями.

- Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана у найкоротші строки, але не більше 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин, письмово повідомити про це іншу Сторону та надати належні докази настання таких обставин. Сторони домовились, що належним доказом підтвердження настання форс-мажорних обставин є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України.

- Якщо Сторона вчасно не повідомила про настання форс-мажорних обставин, або не надала належних доказів їх існування, така Сторона не має права посилатися на форс-мажор як на підставу звільнення від відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором.

- У випадку, коли форс-мажорні обставини продовжують діяти більше ніж 30(тридцять) календарних днів, Сторони мають право розірвати Договір, повідомивши про це одна одну за 5 (п’ять) робочих днів до такого розірвання, з обов’язковим проведенням взаєморозрахунків. При цьому Сторони несуть відповідальність за порушення під час дії Договору своїх зобов’язань.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  - Усі спори, що виникатимуть при виконанні Договору будуть вирішуватися  Сторонами шляхом переговорів.

  - Якщо Сторони не вирішать спір, який виник між ними шляхом переговорів, він передається на розгляд господарського суду у відповідності до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

  - Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання (дата, вказана у правому верхньому куті першої сторінки Договору) Сторонами та скріплення печатками Сторін.

  - Строк дії Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 Договору, та діє протягом 1 (одного) календарного року, за виключенням гарантійних зобов’язань Підрядника, які тривають протягом строку визначеного у Договорі, але в будь-якому випадку Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

  - Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

  - Зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до Договору.

  - Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку за ініціативою однієї із Сторін:

9.5.1. у випадку систематичного невиконання, чи неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором;

9.5.2.  у випадках, передбачених Договором.

10. ЗАЯВИ І ЗАПЕВНЕННЯ

10.1.  Сторони надають одна одній запевнення і гарантії, що:

- кожна Сторона повноважна укласти Договір;

- Договір підписаний належно уповноваженими представниками Сторін і встановлює юридично дійсні і  безумовні зобов'язання кожної з Сторін, виконання яких може бути витребуване  іншою Стороною в примусовому порядку;

- укладення Договору і виконання його умов не приведе до порушення вимог статутних документів Сторін, а також  зобов'язань Сторін, що виходять з яких-небудь договорів, стороною по яких є одна зі Сторін, або з чинного законодавства України;

- Сторони є юридичними особами, належно організованими, зареєстрованими і законно існуючими відповідно до  законодавства України;

- кожна з Сторін буде належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Факт реорганізації, зміни найменування, організаційно-правової форми, форми власності Сторін не впливає на юридичну силу Договору, а також  на права та обов'язки Сторін за Договором.

- Будь-яка  вказівка, запит або інше повідомлення, що направляється, або що представляється Сторонами один одному відповідно до Договору, повинна бути оформлена в письмовому вигляді.

- Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так, чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

- Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення, несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

- Додаткові угоди та Додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

- Усі питання, що не врегульовані Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

- Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

- Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу, а також передача зобов’язань за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження із іншою Стороною.

13.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

| ЗАМОВНИК: _____________________________ Адреса:______________________ код ЄДРЮОФОПГФ___________ IBAN________________________ в ___________________________ МФО _______________________ ІПН_____________________ Посада __________ Прізвище, ініціали | ПЛАТНИК: Київська ОО ТЧХУ Адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-Б код ЄДРЮОФОПГФ 00434230 IBAN UA97 3808 0500 0000 0026 0025 9614 5 в АТ «Райффайзен Банк» в м. Києві МФО 380805 Голова _____________ І. О. Прокопенко | ПІДРЯДНИК: _____________________________ Адреса:_______________________ код ЄДРЮОФОПГФ___________ IBAN_______________________ в _____________________________ МФО _________________________ ІПН_____________________ Посада ___________ Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- |

ДОДАТОК №1

до Договору підряду № __________ від «___» ________ 2022 року

(надалі – «Додаток» та «Договір»)

м. Київ     					                             		   «___» __________2022 року

_______________________________________________________________________, надалі – «Замовник», в особі _______________________________________, що діє на підставі ____________________________, з однієї  сторони, та

________________________________________________________________, надалі  -«Підрядник» , в особі ____________________________________________________________, що діє на підставі ______________________, з другої сторони, а також

Київська обласна організація Товариства Червоного хреста України, надалі – «Платник»,  в особі Голови Прокопенка Ігоря Олеговича, що діє на підставі Положення, уклали цей Додаток до Договору про наступне:

- На виконання умов Договору, Сторони погодили, що Підрядник зобов’язується виконати роботи із заміни металопластикових конструкцій (вікон) на Об'єкті Замовника, що розташований за адресою: _________________________________________________________________________.

- Cтроки виконання відповідного етапу Робіт:

- Загальна вартість Робіт та матеріалів, передбачених Додатком, становить _____________ грн. (____________ гривень ____ коп.)

- Оплата загальної вартості Робіт та матеріалів за цим Додатком здійснюється Платником шляхом безготівкового перерахування грошової суми на поточний рахунок Підрядника і відбувається в наступні строки:

- У всьому іншому, що не передбачено умовами Додатку, Сторони керуються умовами Договору.

- Додаток набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, скріплення печатками Сторін.

- Додаток укладений в 2-х оригінальних примірниках,

| ЗАМОВНИК: _____________________________ Адреса:______________________ код ЄДРЮОФОПГФ___________ IBAN________________________ в ___________________________ МФО _______________________ ІПН_____________________ Посада __________ Прізвище, ініціали | ПЛАТНИК: Київська ОО ТЧХУ Адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-Б код ЄДРЮОФОПГФ 00434230 IBAN UA97 3808 0500 0000 0026 0025 9614 5 в АТ «Райффайзен Банк» в м. Києві МФО 380805 Голова _____________ І. О. Прокопенко | ПІДРЯДНИК: _____________________________ Адреса:_______________________ код ЄДРЮОФОПГФ___________ IBAN_______________________ в _____________________________ МФО _________________________ ІПН_____________________ Посада ___________ Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- |